5

Работа городского пассажирского транспорта
В 2020 году в сфере транспортного обслуживания населения г.Казани работа велась по основным  направлениям:

- повышение качества и безопасности пассажирских перевозок;

- расширение зон парковочного пространства.

- модернизация автоматизированной системы оплаты проезда; 

- привлечение в 2020 году водительских и кондукторских кадров;
- обновление подвижного состава.
На сегодня жители г.Казани обслуживаются 4 видами внутригородского пассажирского транспорта: автобусами, трамваями, троллейбусами и метро. 
Транспортная сеть состоит из 58 автобусных маршрутов, на которых эксплуатируются 774 единицы подвижного состава, 6 специальных (сезонных) автобусных маршрутов на 13 единиц, 11 троллейбусных маршрутов  на 140 троллейбусов и 6 трамвайных маршрутов на 82 трамвая. В г.Казани функционирует одна линия метрополитена из 11 станций. Пассажиров обслуживают 15 составов электропоездов на 51 вагонов. Протяженность автобусных маршрутов составляет более 1,2 тыс.км, трамвайных – 180,5 км, троллейбусных – 273,2 км, метро – 18,2 км.
В связи с введением карантинных мер в рамках противодействия короновирусной инфекции в 2020 году общий объем перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом г.Казани снизился на 29,6% к уровню прошлого года и составил 183,4 млн. пассажиров. В том числе сократилось количество поездок, совершенных гражданами льготных категорий с 95,5 млн.поездок в 2019 году до 66,5 млн.поездок в 2020 году. 
В г.Казани более 426 тыс. граждан льготных категорий получили льготные транспортные карты. В среднем ежемесячно пополняется более 115 тыс. льготных транспортных карт.
[image: image1.png]200

150

100

50

OnHaMuka o6eMa nepepe3eHHbIX NacCaXnpoe

ropoackuM TpaHcrnopToMm r.KasaHu 3a 2015-2020 roabl, MIIH.Nacc.

252,4 252,3 257,3 259,9 260,7
183,4
(Ha 29,6%)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

B T.4. NIbIOTHNKOB nepeBoO3Ka BCero





Автобусы. Наибольший объем перевозок осуществлялся автобусами – 72,5% (более 133 млн. пассажиров). На долю муниципальных унитарных предприятий приходится 70,9% объема автобусных перевозок.
[image: image2.png]CTPYKTYpa nepeBO3KMU Nacca’kMpos no BuAam
ropoAcKoro obuecTBeHHOro TpaHcnopra B8 2020 roay, %

meTpo
11,8%

Tponneinbyc
9,3%

Tpamsai _/

6,4%

aBTobyC
72,5%





Сегодня на городских автобусных маршрутах используются комфортабельные автобусы единого красного цвета, которые соответствуют передовым стандартам качества, с двигателем экологического стандарта не ниже Евро-4, Евро-5, оснащенные пандусами и аппарелями для лиц с ограниченными возможностями.
Возраст эксплуатируемого в городе автобусного парка не превышает        4,8 года. В 2020 году в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обновлено 73 автобуса.

Городской электрический транспорт. В 2020 году городским электрическим транспортом перевезено более 50 млн. пассажиров, или 27,5% от общего объема перевозок, в том числе:
- трамваями перевезено 11,8 млн. пассажиров, или 6,4% от общего объема перевозок; 
- троллейбусами перевезено 17,1 млн. пассажиров, или 9,3% от общего объема перевозок.
В 2020 году МУП «Метроэлектротранс» проведены следующие виды работ: 

- строительство трамвайной линии по БКК: на участке от ул.Мидхата Булатова до ул.Техническая с устройством контактной сети трамвая протяженностью - 3,8 км о.п. и  установкой опор в количестве -52 единиц, с организацией движения кольцевого трамвайного маршрута №5/5а «Ж.д.вокзал – Солнечный город», переустройство контактной сети троллейбуса протяженностью-2,4 км, электроснабжение трамвайных сетей и тяговой подстанции №10, укладка- 18,57 км кабеля, реконструкция тяговой подстанции с заменой оборудования в количестве 36 штук;

- устройство контактной сети троллейбуса на участке ул.Максимова протяженностью – 0,34 км:

- реконструкция трамвайных путей и контактной сети на  участке по улицам: Авангардная, Кулагина, Техническая (от пл.Вахитова и далее по ул.Тукая до ул.Татарстан) – 13 км;

- вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства станции метро «Дубравная» и перегонных тоннелей до станции метро Проспект Победы с благоустройством территории строительства (укладка дорожной одежды, тактильной плитки, озеленение территории, установка остановочных павильонов);

- вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства объекта: «Первый участок второй линии метрополитена от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова»;

- проведены работы по устранению течей на первом участке первой линии метрополитена на станциях метро: «Кремлевская», «Площадь Г.Тукая», «Суконная Слобода», «Аметьево», «Горки», «Проспект Победы» и перегонных тоннелях;

В 2019 году для МУП «Метроэлектротранс» закуплен новый четырехвагонный поезд «Москва» производства ОАО «Метровагонмаш», который поступил в электродепо предприятия в первом квартале 2020 года.  Поезд состоит из четырех вагонов - двух моторных головных и двух промежуточных. 

Новый поезд отличается повышенной комфортностью салона и кабины машиниста.  В нем отсутствуют межвагонные двери, что дает возможность пассажирам перемещаться из вагона в вагон по всей длине состава.
В настоящее время поезд прошел обкатку и предприятием выпускается на линию.
Метрополитен г.Казани – это одна линия с 11 станциями, на которой эксплуатируется 15 поездов на 51 вагон.

В 2020 году метрополитеном перевезено 21,5 млн. пассажиров. 
Весь подвижной состав городского пассажирского транспорта работает в автоматизированной системе диспетчерского управления, которая представляет перевозчику данные, позволяющие контролировать выполнение рейсов, их регулярность и скоростной режим.

Приоритетное внимание уделяется работе с перевозчиками по выполнению плановых расписаний и повышению регулярности движения.

В полном объеме все маршруты и подвижной состав работают до 20.00. С 20.00 до 22.00 идет постепенное уменьшение их количества с увеличением интервалов движения. До 23.00 на 30 наиболее популярных маршрутах продолжают работать 88 автобусов. Трамвайный маршрут №5, 5а и троллейбусные маршруты №1, 3, 8 работают до 23.30. Казанский метрополитен работает до 24.00. 

Для повышения качества обслуживания на всем подвижном составе осуществляется информирование пассажиров на трех языках (татарском, русском и английском) посредством автоинформаторов в автономном режиме, без участия водителя.

На каждой четвертой остановке общественного транспорта установлены электронные информационные табло, которые в реальном режиме предоставляют данные о точном времени прибытия подвижного состава. Также данная информация отображается в приложении «Яндекс.Транспорт» и на транспортном сайте города. 

Метробус. В целях оценки перспектив развития скоростных видов транспорта в городе Казани, Федеральным автономным учреждением «Российский Дорожный Научно-Исследовательский Институт» (Москва) (далее ФАУ «РОСДОРНИИ») в декабре 2020 года завершена научно-исследовательская работа «Разработка концепции запуска пилотных маршрутов скоростного автобусного сообщения (метробусов)», в рамках которой проработаны четыре варианта строительства скоростных линий метробусов в г.Казани:

- маршрутМ1 «Ж.д.вокзал Казань-1 - Ж.м.Дербышки»;


- маршрут М2 «Ж.д.вокзал Казань-1 – ул.Гаврилова»:   

- маршрут М3 «Ж.д.вокзал Казань-1 – Лесной городок»:

- маршрут М4 Ж.д.вокзал Казань-1 – ЖМ Салават Купере».   

Из представленных на рассмотрение маршрутов, на сегодняшний день, первоочередным является строительство линии «Ж.д.вокзал Казань-1 – Салават Купере», так как более актуален вопрос обеспечения жителей   данного жилого микрорайона скоростными видами транспорта.
В результате были проработаны и просчитаны  различные варианты прохождения трасс: через ул.Тэцевская, Горьковское шоссе и ул.Васильченко. По мнению специалистов ФАУ «РОСДОРНИИ»  наиболее оптимальной является трасса по ул.Тэцевская, которая проходит вблизи крупных производственных и торговых объектов и новых жилищных комплексов. 

Продолжается работа по развитию автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте г.Казани. Транспортная карта является единым платежным средством, обеспечивающим проезд на пригородном железнодорожном транспорте, трамваях, троллейбусах, автобусах, метро. Всего с начала внедрения данного проекта выпущено более 1,8 млн. электронных проездных билетов. Сегодня в г.Казани 620 пунктов пополнения транспортных карт.
В 2020 году в рамках средств, выделенных из республиканского бюджета и муниципального дорожного фонда установлено 150 дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью на Г-образных опорах, приобретено 4824 дорожных знаков и 500 опор.

В отчетном году выполнены работы по установке 6 светофорных объектов по ул.Профсоюзная с адаптивной системой управления дорожным движением, и реконструкции 4-х светофорных объектов с оборудованием адаптивной системы управления дорожным движением. В настоящее время 152 объекта подключены к адаптивной системе управления дорожным движением.

В г.Казани действует система единого городского парковочного пространства. На конец 2020 года общее количество парковочных мест составляет 4461, из них 4311 м/м организованы на 134-х участках, расположенных вдоль улично-дорожной сети. На сегодня для оплаты парковки функционирует 61 паркомат, работают 13 автомобилей с комплексами видеофиксации и  3 ручных комплекса.
На сегодня на сайте «Казанский паркинг» зарегистрировано более 407 тыс. пользователей.

В текущем году в Казани начал функционировать сервис проката электросамокатов с помощью мобильных приложений Whoosh, Urent и GreenBee. Также помимо аренды самоката, в 2021 году в рамках развития транспорта малой мобильности планируется введение сервиса проката велосипедов.
Задачи на 2021 год:
1) повышение качества транспортного обслуживания населения г.Казани и обеспечение безопасности дорожного движения;

2) расширение зон парковочного пространства;

3) обновление подвижного состава;
4) развитие  скоростных видов транспорта;
5) развитие транспорта малой мобильности (самокат, велосипед, в том числе и электрические и т.д.);

6) установка станций для зарядки электромобилей на муниципальных парковках.








